## Slide 1
Tala a medias del ejemplar
24 m.
12 m.
Emisión de hojas
Septiembre de 2022
Agosto de 2023
Inicio de defoliación y amarilleamiento
foliar. necrosis y agrietamiento corteza del tronco y
de las raíces emergidas.
Diciembre de 2023
Continua defoliación del ejemplar
PROTECCIÓN CORTES Y CORTEZA
RIEGOS EN PERÍODO NECESIDAD
FERTILIZACIÓN POR ENDOTERAPIA
MANTENIMIENTO MULCH
ESCARDA MANUAL
LIMPIEZA DE ÁREA PROTECCIÓN
TREE - RADAR
ANÁLISIS DE SUELO Y FOLIAR
CATAS EN ZONAS PAVIMENTADAS
ENTORNO DEL ALCORQUE
FASES LINEA DEL TIEMPO
1
2
3
4
5
ACCIONES LLEVADAS A CABO
Medidas de conservación llevadas a cabo en el Ficus de San Jacinto
17 de Agosto de 2022
Ejemplar con copa desarrollada tras podas
desafortunadas y fracturas por falta de
seguimiento y actuaciones adecuadas.

## Slide 2
Se detecta tejido de la zona de cámbium descompuesto en 2/3 del perímetro
del ejemplar
FERTILIZACIÓN POR ENDOTERAPIA
MANTENIMIENTO MULCH
ESCARDA MANUAL
LIMPIEZA DE ÁREA PROTECCIÓN
FASES LINEA DEL TIEMPO
6
7
8
9
10
ACCIONES LLEVADAS A CABO
Medidas de conservación llevadas a cabo en el Ficus de San Jacinto
6 de Febrero de 2024
Enero de 2024
Continua defoliación del ejemplar
Aparición de carpóforos de
Sparassis crispa por las raíces emergentes del alcorque
9 de Febrero de 2024
PREVISTA APERTURA DEL ALCORQ8UE
DURANTE EL MES DE FEBRERO

## Slide 3
FASES LINEA DEL TIEMPO
11
12
13
ACCIONES LLEVADAS A CABO
Medidas de conservación llevadas a cabo en el Ficus de San Jacinto
16 al 24 de febrero 2024
AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÒN
DE ALCORQUE
RELLENO DE NUEVO SUELO MEZCLA FRANCO ARENOSA CON MO, RIEGO
5 de marzo 2024
PREVISTAS RESISTOGRAFÍAS
PERIMETRALES
PREVISTO APORTE DE ABONO LL
Y MICORRIZAS
M.O.
14

## Slide 4
FASES LINEA DEL TIEMPO
15
16
17
ACCIONES LLEVADAS A CABO
Medidas de conservación llevadas a cabo en el Ficus de San Jacinto
23 de abril de 2024
SE CONTINUA CON LOS RIEGOS SEGÚN NECESIDAD.
HAY QUE TENER CUIDADO CON EL EXCESO DE AGUA DEBIDO A LA PRESENCIA DE HONGOS SAPROFITOS COMO Sparassis crispa que pueden seguir perjudicando el estado radicular por exceso de humedad
18
APORTE DE ABONO LL
Y MICORRIZAS
CON RIEGO
Mayo hasta agosto de 2024
Pérdida de masa radicular y seca de últimos brotes.
SE CONTINUA CON LOS RIEGOS SEGÚN NECESIDAD.
Descortezado, descomposición del tejido del cámbium.
MUERTE DEL EJEMPLAR.
Septiembre de 2024
19